開発コンサルタント概要

国際協力の仕事には、開発コンサルタントをはじめ、大手・中堅ゼネコン、商社、メーカーなど、数多くの民間企業が参画している。その中でも、国際協力事業のプランニングから実施段階、完了後の評価やモニタリングまで、一貫して相手国に協力していくのが開発コンサルタントである。（国際協力ガイド2006）

以下は、「国際開発コンサルタントのプロジェクト・マネジメント　コーエイ総合研究所 2003」をもとに筆者が加筆した。

- 対象分野

農村開発、漁村開発、教育、商業、観光、水資源開発、電力・エネルギーなど多岐にわたる。その中でも運輸・交通が２５％程度の割合を占め、次いで電力・エネルギー、水資源開発の割合が高い。これは１件あたりの規模が大きいことが理由として挙げられる。

また、近年、環境分野での実績が伸びてきていることも注目に値する。

２）対象地域

アセアン諸国を中心とするアジア地域の比率が６割以上と大部分を占める傾向が続いており、次いでアフリカ、中南米となっている。

- 資金別受注実績

JICAやJBIC等の日本政府による二国間援助事業が８割以上を占めている。ADB、WB等の国際機関や対象途上国政府の資金による事業は１割程度にとどまる。なお、クライアント別で見ると、借款の場合は本体事業のクライアントは途上国政府となるため、割合は大きく変わる。

- 事業の流れ

事業はおおよそ次の段階に分かれる。

調査・計画

設計

建設準備

建設

運営・維持

調査・計画段階はJICAによる技術協力、それ以降から建設段階まではJBICによる有償資金協力と自国資金、運営・維持段階は自国資金により行われるのが通例である。

調査・計画段階

発注者は相手国政府の要請を受けたJICAとなることが多く、コンサルタンは調査・計画業務の実施者である。

また、JICAが発注者の場合の入札手順を下図に示した。

設計段階

発注者は途上国政府となることが多く、コンサルタントは設計業務の実施者である。

建設準備段階

コンサルタントは発注者が行う公示入札および契約交渉・締結のための支援を行う。つまり、コンサルタントは発注者をサポートする立場になる。

建設段階

コンサルタントは発注者業務を支援したり、工事請負業者との間で設計の変更、またクレームに対応する中立的な裁定者の立場をとる。

運営・維持段階

コンサルタントは発注者を支援したり、要請に応じて、調査等を行う。